PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ

HUYỆN KON RẪY ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng    năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

| TT | Nhiệm vụ, giải pháp | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện cơ chế, chính sách |
| 1.1 | Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số an toàn, hiện đại. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 1.2 | Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển hạ tầng số. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp viễn thông | 2023 |
| 1.3 | Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn | 2023 |
| 2 | Phát triển hạ tầng kết nối |
| 2.1 | Tiếp tục phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di mặt đất (4G/5G...) trên phạm vi toàn huyện, trong đó chú trọng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nông thôn, vùng lõm sóng; thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ (2G/3G…) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum; Phát triển hạ tầng băng rộng cố định tốc độ cao (Gb/s, Tb/s) đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nông thôn, vùng lõm sóng; tăng cường phát triển thuê bao băng rộng cố định cáp quang tới hộ gia đình. | Các doanh nghiệp viễn thông | Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 2.2 | Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong triển khai mạng truy nhập Internet băng rộng: hệ thống kết nối di động băng rộng tầm cao (High-Altitude Platforms); vệ tinh thông lượng cao (High-Through put Satellites HTS); vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) phù hợp với điều kiện của huyện, đảm bảo quốc phòng, an ninh. | Các doanh nghiệp viễn thông | Các cơ quan, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 2.3 | Phát triển Hệ thống truy cập Internet không dây công cộng miễn phí (Wifi công cộng) tại khu vực trung tâm xã, thị trấn nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,... thuộc các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. | Các cơ quan, ban, ngành, địa phương; các doanh nghiệp viễn thông | Các cơ quan, ban, ngành, địa phương; các doanh nghiệp viễn thông | 2023-2030 |
| 2.4 | Đẩy mạnh chia sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng; tăng cường chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện. | Các các doanh nghiệp viễn thông; đơn vị liên quan | Các cơ quan, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 2.5 | Tổ chức thực hiện sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để thực hiện hỗ trợ phổ cập dịch vụ viễn thông băng rộng, máy tính bảng, điện thoại thông minh và thực hiện xây dựng hạ tầng số theo Chương trình triển khai trong từng giai đoạn. | Các doanh nghiệp viễn thông | Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng LĐ TB&XH; Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, thị trấn | 2023-2025 |
| 2.6 | Chuyển đổi toàn bộ mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6). | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; Các doanh nghiệp viễn thông | 2023-2025 |
| 3 | Phát triển hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số |
| 3.1 | Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp viễn thông duy trì và đảm bảo kết nối thông suốt mạng truyền số liệu chuyên dùng 04 cấp từ Trung ương đến xã; sử dụng đồng bộ, tập trung các dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng như: Hội nghị truyền hình, Trang thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành,… | Văn phòng HĐND- UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng. | 2023-2030 |
| 3.2 | Tiếp tục triển khai nền tảng định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện cho phép xác thực truy cập và cấp quyền tập trung khi tham gia sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số của huyện; bảo đảm mỗi người dân có một định danh điện tử trên môi trường mạng. | Công an huyện. Tổ công tác theo Đề án 06 | Các cơ quan ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | 2023-2025 |
| 3.3 | Ứng dụng nền tảng thanh toán trực tuyến theo hướng mở rộng các đối tác, đa dạng hình thức thanh toán và triển khai nhân rộng các dịch vụ công (học phí, viện phí, phí rác thải,...) và các giao dịch dân sự. | Kho bạc Nhà nước huyện | Công an huyện; các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp viễn thông | 2023-2030 |
| 3.4 | Phát triển các nền tảng: (1) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp huyện (LGSP); (2) Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; (3) Nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước; (4) Nền tảng họp trực tuyến; (5) Nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; (6) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp; (7) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức; (8) Các nền tảng dùng chung khác. | Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND- UBND huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 4 | Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin |
| 4.1 | Phối hợp xây dựng hệ thống vận hành, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) theo chỉ đạo của tỉnh đảm bảo đủ năng lực giám sát, điều hành, phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý các vấn đề mất an toàn, an ninh thông tin. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 4.2 | Phối hợp xây dựng hệ thống hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng hoặc tham gia trên hệ thống dùng chung của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | 2023-2030 |
| 4.3 | Tham gia các hoạt đào tạo, tập huấn, tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin trên mạng viễn thông và Internet; tham gia diễn tập về ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên hàng năm |
| 5 | Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức |
| 5.1 | Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên hàng năm |
| 5.2 | Tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên hàng năm |
| 5.3 | Tăng cường thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc phát triển hạ tầng số, góp phần chung tay xây dựng, phát triển và bảo vệ hạ tầng số cùng các cấp chính quyền, địa phương. | Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VHTTDL&TT | Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị có liên quan | Thường xuyên hàng năm |